Приложение № 5

к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведение их конкурсного отбора на территории Котласского муниципального округа

# Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование населенного пункта Котласского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: Место выполнения работ: Архангельская обл., Котласский муниципальный округ, пос. Шипицыно.
2. Название проекта инициативного бюджетирования: «Сквер Победы».
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 11.09.2023 – 15.11.2023
4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

Работы по благоустройству территории в п. Шипицыно в рамках инициативного проекта «Сквер Победы»:

1). Подготовительные работы

– Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см

– Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли

– Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см

– Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см

– Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см

– Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

– Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2

– Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров

– Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза

2) Искусственные сооружения, дорога

– Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

– Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза

– Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла

– Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 1 м

– Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с бандажом (покрытие цинковое Z600) диаметром: 800 мм, толщиной 2 мм

– Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: до 200 км; класс груза 1

– Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

– Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм.

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),

Индивидуальный предприниматель Кокорин Андрей Леонидович (ИП Кокорин А.Л.), действующий на основании ОГРНИП № 313290427300013 от 30.09.2013

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: Граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта 100 человек.
2. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: ­­­­­­­­­­­­­­­ подготовка территории, уборка мусора.
3. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования:
4. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланированной стоимости проекта |
| **1000405,81** | **741981,60** | **123663,60** | **75240,31** | **0,0** | **940885,51** | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |

1. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования:

Выполнены следующие работы: валка деревьев, расчистка территории от кустарника, планировка территории, укладка водопропускной трубы через дорогу, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песчано-гравийной смеси.

1. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии)