Приложение № 5

к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведение их конкурсного отбора на территории Котласского муниципального округа

# Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование населенного пункта Котласского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: Место выполнения работ: Архангельская обл., Котласский муниципальный округ, автомобильные дороги «подъезд к д. Заберезник». (Ремонт дороги от автодороги Усть-Вага-Ядриха до деревни Заберезник, протяженностью 600 метров).
2. Название проекта инициативного бюджетирования: «Дорога в д. Заберезник».
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 29.08.2023 – 15.11.2023
4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Котласского муниципального округа Архангельской области д. Заберезник, состав, виды и объёмы работ определяются техническим заданием, сметой контракта, локальными сметными расчетами

1)устройство водопропускной трубы:

– Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 1

– Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла

– Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 1 м

– Труба гофрированная (покрытие цинковое ) диаметром: 500 мм, толщиной 2 мм

– Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов;

2) Капитальный ремонт дорожной одежды:

– Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

– Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)

– Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза

– Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 1

–Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

–Смесь песчано-гравийная природная

– Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли

– Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал

– Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),

Общество с ограниченной ответственностью «Котласская строительная компания» (ООО «КСК»), в лице Генерального директора Марковкина Евгения Павловича, действующего на основании Устава

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: Граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта 10 человек.
2. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: ­­­­­­­­­­­­­­­ ­–
3. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: –
4. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланированной стоимости проекта |
| **1048833,04** | **594580,23** | **99096,71** | **36586,18** | **0,0** | **730263,12** | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |

1. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования:

Появление новой дороги позволило обеспечить более комфортные условия для проживания в деревне и повысит удовлетворенность жителей степенью их благоустройства, доступность жителей к социально значимы объектам. Появилась возможность оказания населению всесторонней экстренной помощи для безопасного проживания. Жители при наличии транспортной доступности смогут проживать в деревне круглый год.

1. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии)