Приложение № 5

к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведение их конкурсного отбора на территории Котласского муниципального округа

# Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование населенного пункта Котласского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: Место выполнения работ: Архангельская область, Котласский муниципальный округ дер. Бурмасово, между д. № 2 и д. № 4.
2. Название проекта инициативного бюджетирования: «Источник жизни»
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 01.10.2023 – 31.10.2023
4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

Выполнение работ по текущему ремонту общественного колодца в дер. Бурмасово, в рамках инициативного проекта «Источник жизни», виды и состав работ определены локально-сметным расчетом (разборка каркаса деревянных стен: из брусьев, водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами,прим, очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры,прим, разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1, устройство дренирующего слоя, устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых, засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3, устройство основания под фундаменты: песчаного, приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В7,5, устройство фундаментных плит железобетонных: плоских, установка каркаса из брусьев для навесов и крылец, устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): глухих( дверка), устройство: козырьков, устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля, установка элементов каркаса: из бревен и пластин (скамья), цепь сварная короткозвенная оцинкованная диаметром 6 мм – 13 м, скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных – 2 комп., кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм, 1000 мм, 1500 мм)

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),

ИП Кошелев Юрий Васильевич, действующий на основании ОГРНИП от 06.05.2004 № 304290812700074

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: Граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта 6 человек.
2. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: ­­­­­­­­­­­­­­­ благоустройство территории.
3. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: –
4. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланированной стоимости проекта |
| **436672,25** | **305044,40** | **50840,73** | **18849,13** | **0,0** | **374734,26** | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |

1. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования:

В результате реализации данного проекта в деревне Бурмасово появился общественный источник воды.

1. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии)



